# 个人因子挖掘研究底座
周度工作汇报

从“能写公式”推进到“可复用、可验证、可交接”的研究闭环

汇报周期：2026-08-10 至 2026-08-14　｜　版本：v0.1　｜　汇报对象：Leader

给 Leader 的一句话结论：本周完成了一个“因子研究底座 v0.1”：把因子字段/算子白名单、统一预处理、研究环境与回测环境分离、五维质控、LLM 约束内生成、MCTS 反馈搜索和下游策略回测骨架串成可复用框架；同时用一轮真实因子实验验证了方向纠错、样本完整性门禁和失败复盘机制。当前最重要的交付不是某一个“神因子”，而是一套后续可以持续复用、扩展和接入团队研究流程的工作方法。

# 一、Executive Summary

本周工作聚焦于“把个人探索沉淀为团队可复用资产”。输入材料包含个人因子挖掘 SOP、阶段零聚宽研究环境基建骨架、阶段一 LLM+MCTS 约束生成骨架，以及下游回测策略骨架。围绕这些材料，本周进一步完成了 PandaAI 因子竞赛环境搭建、候选因子验证、全窗口回测、结果复盘和提交策略整理。

对团队而言，最直接的帮助有三点：第一，后续成员可以按统一口径复用，而不是每个人重新定义字段、窗口、成本和方向；第二，研究结果开始具备“可解释、可追溯、可拒绝”的质量控制，减少漂亮但不可靠的结果进入策略；第三，框架已经预留知识库、失败复盘、因子相关性和样本外验证接口，后续能逐步演进为团队研究流水线。

# 二、本周完成了什么

| 工作模块 | 本周动作 | 对团队的直接价值 |
| --- | --- | --- |
| 1. 研究方法固化 | 将 SOP 的阶段零至阶段三拆成可执行链路：统一口径 → 白名单生成 → 三层质控 → 生命周期管理。 | 从个人经验变成可交接流程 |
| 2. 研究/回测边界 | 明确 Notebook 研究环境与策略编辑器回测环境的 API 边界，保留下游因子消费接口。 | 避免研究代码直接污染生产策略 |
| 3. PandaAI 环境打通 | 安装 Skill 与 CLI，完成离线自检、登录、字段/算子核验，建立候选批跑与结果缓存。 | 后续可以快速批量验证候选 |
| 4. 因子实验闭环 | 10 个候选完成短窗口探测与合规 5 年窗口回测，处理回测上限和长算子超时。 | 验证流程具备真实可运行性 |
| 5. 结果质量门禁 | 发现方向误判并完成 v2 修正；发现 Composite 只有 37 期后拒绝入池。 | 防止不完整结果误导决策 |
| 6. 交付物沉淀 | 生成增强分析报告、CSV 数据表、因子池提交清单和项目工作记忆。 | Leader/团队可直接复用与审阅 |

# 三、已沉淀的可复用资产

本周交付的不是一次性脚本，而是可以被其他研究员接手的“最小可复用底座”。建议后续团队把这些文件纳入统一仓库，并为每个文件补充版本号、负责人和验收标准。

| 资产 | 定位 | 可复用内容 |
| --- | --- | --- |
| 个人因子挖掘SOP.md | 研究制度与质量标准 | 定义阶段零至阶段三、五维评价、三层质控和生命周期管理。 |
| 阶段零_聚宽基建骨架.py | 统一研究基建 | 字段/算子白名单、预处理、Factor 基类、计算入口、五维评估接口。 |
| 阶段一_生成逻辑骨架.py | 约束内生成框架 | KnowledgeBase、LLM 接口、MCTS 选择/扩展/评估/回传播、FSA 规避。 |
| 回测环境_策略骨架.py | 下游策略落地 | 股票池、调仓、因子取值、排序选股、仓位与交易风控。 |
| analyze_results.py | 结果复盘工具 | 从原始回测响应提取 IC 时序、多空组合、样本完整性和代理评分。 |
| 因子池提交清单.md | 操作交付 | 列出可提交因子、方向、工作流 ID、禁入项和网页操作步骤。 |

# 四、真实实验验证：本周得到了什么

实验结论：本轮结果支持“短期过热/波动/近期强势存在反转倾向”的研究假设，但目前应视为基础因子发现，不应表述为独创或已充分证明的 Alpha。

在 2021-08-16 至 2026-08-14 的合规窗口、5 日调仓、10 组分层和单边成本 0.3% 口径下，第一轮 10 个候选均完成了全窗口回测。结果显示，原先被部分标记为“高值优”的候选实际呈现负 RankIC，说明交易方向需要反转。

| 因子 | 公式 | 方向 | RankIC | 多空年化超额 | 夏普 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日内振幅 | (HIGH-LOW)/CLOSE | 低值优 | -0.0727 | +28.88% | 1.06 | 四个首轮重点候选之一 |
| 收益率波动率 | STD(RETURNS(CLOSE,1),20) | 低值优 | -0.0745 | +25.82% | 0.72 | 换手约25.5%，成本相对友好 |
| 5日乖离 | BIAS(CLOSE,5) | 低值优 | -0.0156 | +21.58% | 1.06 | 回撤相对较低 |
| 近期高点位置 | TS_ARGMAX(HIGH,20)/20 | 低值优 | -0.0345 | +20.98% | 1.13 | 夏普较高 |
| 20日动量-v2 | RETURNS(CLOSE,20) | 低值优 | -0.0553 | +38.40% | 1.40 | 方向修正后完整241期，建议补足第5因子 |

这里的“多空年化超额”是本地回测中的方向选择后多空组合指标，不等于比赛官方 C 分；官方池内合成、动态股票池、月度日频账本和 A/B/C 积分仍需要提交到比赛页面后观察。

# 五、最能体现研究质量的三个决策

| 决策 | 证据/动作 | 带来的价值 |
| --- | --- | --- |
| 方向纠错 | 10 个候选的原始 IC 并非都符合最初假设；对 20 日动量和双均线乖离差重新设定方向并复跑。 | 避免把有效反转信号当成错误动量信号交易。 |
| 窗口上限处理 | 首次 20210814—20260814 实际为 1826 天，超过服务端 1825 天上限；改为 20210816—20260814。 | 将平台硬约束写入批跑流程，避免重复浪费算力。 |
| 不完整样本拒绝 | 手写 Composite 两次均只有 37 个调仓期，低于完整样本约 241 期，IC p=0.2706。 | 不因为 RankIC 看起来漂亮就把不完整结果提交。 |

# 六、对 Leader 可复用的价值

| 价值方向 | 已形成的机制 | Leader/团队收益 |
| --- | --- | --- |
| 降低重复建设 | 统一字段、算子、窗口、成本、方向和报告格式；新成员可以直接套用骨架。 | 减少“每个人从零写一套”的时间。 |
| 提高研究可审计性 | 每个候选保留公式、方向、窗口、原始响应、指标、错误与复盘。 | Leader 可以追溯为什么保留/淘汰。 |
| 减少错误进入策略 | 加入方向检查、样本完整性门禁、短窗口与全窗口分工。 | 避免把语法通过误认为研究有效。 |
| 支持团队扩展 | 阶段零提供标准入口，阶段一预留知识库和 MCTS，回测骨架负责下游消费。 | 后续可替换模型、数据源和搜索算法，而不必推倒重来。 |
| 形成知识复利 | 失败实验与平台坑写入日志，后续生成阶段可作为约束和反例输入。 | 研究经验不会只停留在个人聊天记录里。 |

# 七、当前边界：哪些还不能包装成“已完成”

需要如实说明：目前是可运行的研究原型与底座，不是已经接入真实 LLM、完成严格样本外验证、自动入池和持续监控的生产系统。把边界说明清楚，反而有利于后续获得明确的资源和评审意见。

| 能力项 | 当前状态 | 下一步工程化 |
| --- | --- | --- |
| LLM 接入 | 阶段一 LLMInterface 仍是占位实现。 | 接入团队认可的模型/API，并增加超时、重试、成本和输出审计。 |
| MCTS 可运行性 | 搜索框架接口已搭好，但阶段一示例存在参数接口不一致，尚未形成可直接执行的生产闭环。 | 统一 evaluate_factor 签名、补表达式 AST 与 Factor.from_expr。 |
| 严格正交化 | 当前没有逐股票因子矩阵，不能计算因子相关矩阵或残差正交化。 | 先输出逐股票截面因子矩阵，再做相关性、回归残差和增量解释力。 |
| 样本外验证 | 本轮主要是同一 5 年窗口内研究。 | 采用滚动训练/验证、市场阶段切分和冻结测试集。 |
| 风险暴露 | 尚未完整拆解市值、行业、流动性、波动率暴露。 | 增加中性化前后对照及风格暴露报告。 |
| 持续监控 | 已有概念与骨架，尚未接入定时任务与退役机制。 | 建立因子版本、月度重跑、衰减告警和退役流程。 |

# 八、下周建议计划

修正阶段一骨架的接口一致性：统一 evaluate_factor 入参/返回结构，修正 AlphaMiner 示例调用，补齐 Factor.from_expr 或 AST 到 Factor 类的转换层。

把本周真实失败案例写入 knowledge_base.json：回测窗口 ≤1825 天、长算子超时、Composite 37 期不完整样本、方向与 RankIC 符号校验。

增加“候选生成前置检查”：字段白名单、算子白名单、未来函数、重复结构、最大窗口、方向约束和样本长度。

在聚宽研究环境跑通一个 Demo 因子的 analyze_factor 全景报告，形成从 PandaAI 研发结果到聚宽策略回测的桥接样例。

对 5 个候选做增量相关性、行业/市值中性化、牛熊分段和样本外测试，判断它们是不是同一个反转风险暴露的不同写法。

提交因子池后，建立官方 A/B/C 结果跟踪表，将官方结果回写知识库，形成下一轮搜索的反馈输入。

# 九、希望 Leader 关注/确认的事项

建议请示：如果团队认可“先标准化流程、再扩大因子数量”的路线，我建议下周优先投入在接口修正、真实研究环境跑通和样本外/多场景质控，而不是立即扩大 LLM 生成数量。

是否将阶段零的字段/算子白名单、统一预处理和评估报告作为团队统一模板？

是否允许把“失败实验复盘日志”纳入共享知识库，作为后续 AI 生成的硬约束输入？

是否优先支持一个真实研究环境 Demo，而不是先做大规模自动生成？

是否需要统一团队因子元数据格式：公式、方向、窗口、版本、负责人、评分、相关性、退役原因？

# 十、文件与复用入口

| 文件 | 用途 | 接手后可做什么 |
| --- | --- | --- |
| 个人因子挖掘SOP.md | 方法与质控总纲 | 定义研究阶段、五维评分、三层质控和生命周期。 |
| 阶段零_聚宽基建骨架.py | 研究环境模板 | 白名单、预处理、Factor 基类和统一计算/评估入口。 |
| 阶段一_生成逻辑骨架.py | AI 生成模板 | KnowledgeBase、LLMInterface、MCTS 和 FSA 规避接口。 |
| 回测环境_策略骨架.py | 回测策略模板 | 因子取值、排序选股、调仓和基础风控。 |
| outputs/2026-08-14_因子挖掘周报_可复用底座_v0.1.docx | 本次汇报文件 | 面向 Leader 的周报与复用说明。 |

本周工作可复用的最小路径：先执行阶段零统一口径与白名单 → 用阶段一生成候选 → 通过三层质控 → 将通过者交给回测策略骨架 → 把结果和失败原因写回知识库。

# 附录：本周工作边界与评价口径

本周的创新重点是流程工程化、约束生成和质量门禁，不是声称发明了全新技术面因子。

经典 BIAS、波动率、振幅、动量等因子属于成熟基线；后续创新应体现在低相关组合、样本外稳健性、结构规避和反馈搜索效率。

PandaAI 本地增强报告中的 A 代理分不是官方积分；官方 B/C 只有完成网页入池后才能获得。

所有回测结论都应结合成本、样本长度、方向、风格暴露和样本外结果一起解释。